安徽交控工程集团公路养护公司金寨县牛山河南溪横畈段清淤疏浚淤积物处置工程（EPC+O）总承包项目水电设施专业分包

采购项目

询价响应文件

第一信封（技术商务文件）

报价方：                        (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、询价文件响应函及附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应单位资格条件满足情况表

四、企业营业执照、资质证书、安全许可证（盖公司章）

五、近三年供货业绩证明（盖公司章）

六、询价响应保证金转账证明资料（盖公司章）

七、澄清或补遗书（如有）

一、询价文件响应函

致：安徽交控工程集团有限公司（询价方）

1.根据贵公司安徽交控工程集团公路养护公司金寨县牛山河南溪横畈段清淤疏浚淤积物处置工程（EPC+O）总承包项目水电设施专业分包采购项目（项目名称）询价文件，遵照《交控工程集团非投资类项目采购管理办法》等有关规定，经踏勘本项目现场和研究本项目询价文件的须知、合同条款、图纸和技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价（若有）无异议。我方愿以“第二信封（报价文件）”的总报价承担本项目的劳务协作工作，并承诺按本询价文件、施工图纸、合同条款和技术标准的条件、承担本项目的劳务工作，并承担本项目的质量缺陷责任期保修责任。

2.我方已按询价文件要求详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解我方的所报价格不得低于成本有关规定。我方经成本核算，所填报的报价均不低于成本。

3.我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

4.我方同意所提交的询价响应文件在询价响应有效期90天内有效，在此期间内我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵公司的成交通知书和本询价响应文件以及询价文件、询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.我方承诺：对本项目的询价文件（含补遗澄清等）进行认真研究并知晓，接受询价文件各项要求，同意在合同签订前接受询价方在总价不变基础上对我方询价响应文件所附工程量清单单价进行调整。

7.如确定我方为成交方：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并足额缴纳履约保证金。

（2）我方承诺随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺严格执行双方签订的施工合同，并保证在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格。

（4）我方承诺如我方出现不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此给询价方造成的一切损失。

（5）我方承诺如在本项目中出现全额没收履约保证金情形时，视为重大违约行为，我方同意被列为安徽交控工程集团公路养护公司施工方合作库黑名单，两年不参与养护板块任何施工项目。

8.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9.我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

10.我方承诺先施工，后按本询价文件付款条款进行结算支付工程款。

报价方：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （亲笔签字）

地址：

电话：

年    月    日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影响工程进度、质量、安全违约金 | （1）分项工程进度滞后课以20000元/天•处违约金； （2）分项工程停工课以50000元/天•处违约金； （3）成交方不满足询价文件中所要求的施工管理人员，按每人不满足要求或不到岗按5000元/天•人课以违约金； （4）成交方下属施工人员不到位或未经询价方审批同意随意更换施工人员，课以每人2000元/天•人课以违约金； （5）成交方下属施工机械设备未按工期要求及时到位或不满足施工安全进度质量管理需求或造成工程进度滞后课以20000元/台•处违约金； （6）因成交方原因出现施工质量问题或质量事故按实际产生直接和间接损失课以违约金； （7）因成交方原因在施工现场出现各种火警、火情，视其损失大小及造成的影响程度，课以成交方2—10万元违约金； （8）因成交方原因在工地内出现偷盗公、私财物，视其损失大小及造成的影响程度，课以成交方2—5万元违约金，情节严重者交由司法机关处理，后果由成交方单位或肇事者本人全部承担； （9）成交方出现打架斗殴或参于打架斗殴或聚众闹事，无论主客观原因, 视其损失大小及造成的影响程度，一次课以2—5万元违约金，情节严重者交由司法机关处理，后果由成交方单位承担责任； （10）成交方在施工现场的废弃物必须及时处理，集中统一消纳，禁止随意堆放。如成交方在处理过程中对环境造成二次污染，一切责任由成交方承担； （11）成交方如违反本询价文件规定或国家法律法规要求造成的环境破坏和人身伤害，成交方承担全部责任和损失（包括无偿修理和恢复在施工过程中受到破坏的环境及赔偿询价方的损失； （12）成交方施工范围内出现重伤及以上生产安全责任事故，课以扣除全额履约保证金外，成交方还应承担全部损失及安全责任；履约保证金扣完，成交方仍不能满足要求的，双方签订的本项目合同自行解除。由询价方以成交价加上没收的履约保证金在安徽交工养护板块劳务合作单位库中指定优秀供应商施工。 |  |
| 2 | 提前交付工程的奖金 | 无 |  |
| 3 | 提前交付工程的奖金限额 | 无 |  |
| 4 | 工程预付款金额 | 0 %签约合同价 |  |
| 5 | 工程预付款比例 | 工程款预付款比例：0% |  |
| 6 | 逾期付款违约金的利率 | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 7 | 质量保证金百分比 | 支付额的3% |  |
| 8 | 履约保证金 | 10%合同额 |  |
| 9 | 履约保证金限额 | 10%合同额 |  |

法定代表人或其委托代理人签名：          (盖单位章)

年      月     日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

报价方名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         (法定代表人亲笔签字)  性别：     年龄：    职务：        系                            (报价方名称)的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证影印件）

报价方：                 (盖单位章)

年      月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二) 授权委托书

授权书

本人        （姓名）系                          （报价方名称）的法定代表人，现委托      （姓名）       （联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改安徽交控工程集团公路养护公司金寨县牛山河南溪横畈段清淤疏浚淤积物处置工程（EPC+O）总承包项目水电设施专业分包采购项目（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年  月  日至本项目双方约定义务终止时 。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证影印件 | 委托代理人身份证影印件 |
| --- | --- |
| 正面 | 正面 |
| 背面 | 背面 |

附：法定代表人身份证明，如有委托代理人需附委托代理人身份证明

报  价  方：                （盖单位章）

法定代表人：                （亲笔签字）

身份证号码：

委托代理人：                （亲笔签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、强制性资格条件满足情况表

| 序号 | 细目 名称 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资质业绩要求 | 1.在安徽交工集团养护板块劳务协作新合作库中的施工类3级及以上的企业（新合作库为2021年11月9日后启用的）。 2.具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证、具有有效消防设施工程专业施工总承包三级或电力工程施工总承包三级及以上资质。 3.满足以下任一业绩要求： （1）近三年（自2021年2月起至今，以合同签订时间为准）至少承接过一个安徽交控工程集团消防或电力工程施工项目合同额不低于100万的企业业绩（业绩需提供合同复印件）. （2）近三年内（2021年2月起至今，以合同签订时间为准）至少独立完成过1个100万以上电力工程施工业绩或消防工程施工业绩（承接安徽交控工程集团外其他单位的项目的需提供合同复印件及交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”公开的业绩信息截图（或行业行政主管部门网站发布的中标（评标）结果公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中标（评标）结果公示截图，前述截图任选一，截图必须与报价方提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在相应的网站查询到发布的信息，或该业绩在2024年2月29日前足额开具不低于100万清晰可辨的增值税发票扫描件进行查验真伪且发票备注内容含有该业绩相应的项目名称和地点）。 4.报价方需提供企业营业执照、安全生产许可证、企业资质证书（加盖报价方公章的复印件）。 |
| 二 | 信用要求 | 1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单或拖欠农民工工资黑名单。 6.本次询价不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。 7.具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时报价。 8.与询价方管理人员存在利害关系可能影响公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。 9. 营业执照必须登录国家企业信用信息公示系统核查，对比审查法人、注册资本、经营期限、经营范围必须与询价响应文件中营业执照内容一致，在有效期内。 10.在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询法人或高管近一年内无被限制高消费或公司被列入失信被执行人。 11.被列入安徽交工集团不合格供方的不得参与本次询价。 |
| 三 | 劳务款支付 | 承诺先施工1个月，后按本询价文件付款条款支付的企业。 |
| 四 | 控制价要求 | 本次询价最高限价为询价方预算价下浮0%，即为不含可抵扣增值税总价6216090.79元人民币（人民币大写：陆佰贰拾壹万陆仟零玖拾元柒角玖分）。报价方报价下浮比例不得低于询价方限价比例，即报价方报价下浮比例必须大于询价方控制价的 0%，否则报价视为无效报价。 |
| 五 | 其他无效报价情况 | 1.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价方不予受理。 2.报价日期与开标日期一致的按废标处理。 3.开标记录人签字是否与询价响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。 4.报价方的响应文件中相同的子目清单报价中有两个以上非固定单价报价相同，按废标处理。 5.禁止出现关联交易和虚假报价行为。 6.不符合其他法律法规规定的强制性要求。 7.询价响应文件正、副本各一份，需胶装密封，并在密封处加盖公章。 |

我方承诺已仔细阅读和理解本《强制性资格条件承诺表》，如有隐瞒一经发现，愿承担因此造成的所有损失。

报价方：             (盖单位章)    法定代表人或其委托代理人签名：

四、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证

（一）企业营业执照

四、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证

（二）企业资质证书

四、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证

（三）安全生产许可

五、近三年业绩证明（盖公司章）

1.业绩证明人联系方式：

| 1 | 采购方单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 联系人姓名 |  |
| 3 | 职位 |  |
| 4 | 联系电话 |  |
| 5 | 公司地址 |  |

2.业绩合同复印件

3.中标（评标）结果公示截图及网址

- 询价响应保证金转账证明资料（盖公司章）

询价响应保证金转账证明资料复印件（盖公司章）

七、澄清或补遗书（如有）

特别提醒：报价方必须在询价响应截止时间前登陆在安徽交控工程集团有限公司外网《招标询价》栏（https://www.ahjg.com/info.php?class_id=104103）查阅是否有询价响应项目的所有补遗或澄清。若有，报价方必须自行全部下载，并附于询价响应文件中，否则按无效响应处理。